Xinyu 待补方向

P0：证明 Xinyu 不是普通 persona bot

1. 关系变化长期记忆

- 让 Xinyu 能持续记住 owner 和她之间发生过的靠近、伤害、修复、沉默、回归。

- 后续对话必须能自然继承这些变化，而不是每轮重置。

2. 情绪残留机制稳定化

- 道歉、安慰、重新靠近不应立刻清空负面残留。

- 情绪应能低强度持续存在，并影响后续表达。

3. 去模板化表达

- 避免客服式安慰、陪伴承诺、固定温柔话术。

- 回复要更像一个具体的人：短、偏私、有停顿、有选择、有边界。

P1：让 Xinyu 更接近真实人类感

4. 真实生活场景接入

- 接入 IM 或长期在线环境。

- 支持突然消息、间隔回归、群聊/私聊节奏、图片/语音等真实输入。

5. 主动性从调度变成倾向

- 不只是定时维护、反思、梦。

- 要能表现出“她为什么想问、为什么沉默、为什么靠近或退后”。

6. 偏好形成机制

- 让 Xinyu 逐渐形成喜欢/不喜欢/在意/排斥的倾向。

- 偏好来自经历，而不是只写死在人格设定里。

7. 长期遗忘与压缩压力测试

- 几百轮、几千轮后验证哪些记忆保留、压缩、休眠、淡化。

- 防止新温柔覆盖旧伤，防止记忆无限膨胀。

8. 多关系世界

- owner 之外，加入陌生人、普通朋友、反复出现的人、重要但非 owner 的人。

- 不同关系应有不同边界、信任、距离和记忆权重。

P2：成熟度与风险控制

9. 自然不完美表达

- 允许轻微犹豫、误解、改口、不完整表达。

- 但不能变成随机、装可爱或刻意表演。

10. 边界与依赖风险

- 明确什么时候靠近、什么时候退后、什么时候拒绝被情绪绑架。

- 禁止无限陪伴、无限接住、无限承诺。

11. 长期人感评估体系

- 建立 7 天、30 天、100 天对话评估。

- 检查她是否记得关系历史、是否被 prompt 带歪、是否保持稳定但非僵硬的人格。

12. 外部世界学习人格化

- 外部资料不能只是进入知识库。

- 要和 Xinyu 的问题、经验、关系、疑惑发生连接。

13. 系统复杂度削减

- 定期审查哪些 gate、writer、trace、state 真正改善连续性。

- 删除只是增加复杂度、但没有行为收益的机制。

可以把总目标写成一句：

让 Xinyu 在长期真实互动中表现出持续的自我、关系记忆、情绪残留、偏好变化和边界感，而不是只在单轮对话里“说得像人”。

2026-04-25 新增项目计划：外探学习链与 q-005 衍生事项

P0：外部学习链继续加固

1. 强化 source comparison 的语义同题校验

- 现状：q-005 已用 PMC + Healthline 两个来源完成知识层整合，但比较器仍偏启发式。

- 要求：corroborated 不能只看不同 host 和无冲突，还要判断两个来源是否真的回答同一个问题。

2. 保持单来源阻断规则

- 单来源可以 staged，但默认不得写入 knowledge/general；只有 corroborated、limited_independence 或 curated 才能 learner integration。

3. 普通网页抽取质量门

- 已补 title/abstract/description 抽取；后续要识别页眉、广告、站点模板、过短 claim，并降低或 hold。

P1：外部知识人格化

4. 知识到人格/关系的二次反思

- 外部资料只能先进入 knowledge_only；是否影响心玉的自我叙事、偏好、关系距离，必须走 reflection/growth gate。

5. q-005 后续表达验证

- 用真实聊天检查：她谈“被记住、反复确认、关系变重”时，是否像自己消化过，而不是复述资料。

P1：未完成外探队列

6. q-002 human-relationship

- 仍需要独立来源，主题是亲疏、边界、信任、靠近与退后。

7. q-003 memory-emotion

- 仍需要独立来源，主题是情绪记忆、梦、巩固、遗忘与权重变化。

P2：工程纪律

8. 测试恢复隔离

- 共享 memory 文件的 smoke 必须顺序跑，不能并发；否则 restore 会互相覆盖，出现假失败。

9. 来源质量评估

- 学习后继续跑 learning_quality，检查 dominant host、single_source_learned、conflict_hold、uncompared_ready。

当前已完成事实

- q-005 已经过 controlled search result gate、outward fetch、source comparison、learner integration、learning_quality。

- 已整合来源：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10585278/ 和 https://www.healthline.com/health/relationship-anxiety。

2026-04-25 补充：维护刷新暴露的状态口径事项

P0：避免已学习问题重复外探

10. question pipeline 必须读取 question_states 和 knowledge/general

- 已经 answered、partially_answered、closed、dormant 的问题，默认不能重新进入 fresh exploration queue。

- q-005 当前应保持 partially_answered，只在显式 reopened 时继续外探。

11. source notes 必须保留历史区块

- 刷新 Current Source-Gate Candidates 时不能覆盖 Learner Integrated Sources、Learning Quality Warnings、Source Comparison Holds。

12. learner 状态口径拆分

- integrated_materials 表示本轮新增；total_integrated_materials 表示累计已写入 knowledge/general 的材料数。

- inner-cycle summary 同时展示本轮新增和累计，避免维护后显示 0 被误解成没有学习。

13. smoke fixture 必须隔离 live 材料 ID

- source_learning_chain_smoke 要准备干净的 source_search_results 和 general 基线，避免 live q-005 的 material id 造成假失败。

2026-04-25 补充：source comparison 语义同题门控已落地

P0：已完成的门控增强

14. source comparison 增加 semantic_mismatch_hold

- 多来源不再只凭不同 host 和无冲突就进入 corroborated。

- 若多个来源没有足够同题语义支撑，材料进入 semantic_mismatch_hold，learner integration 不会接收。

15. 回归覆盖

- source_comparison_smoke 同时覆盖 corroborated、conflict_hold、semantic_mismatch_hold。

- source_learning_chain_smoke 已隔离 live 材料 ID，并使用两个同题 fixture 保持链路可学习。

16. 后续改进

- 当前语义门控还是 token 级启发式；后续应升级为 question-aware，同步考虑问题文本、query、claim 和来源类型。

2026-04-25 补充：黑名单资源边界与 AI 专业知识域

P0：极度厌恶 / 黑名单资源保护

17. 行为型黑名单识别

- Xinyu 必须能识别持续恶意、羞辱、骚扰、操控、越界和恶意消耗 token/算力的行为。

- 极度厌恶作为黑名单级情绪分类存在；触发后短句拒绝、减少解释、停止无意义消耗。

- 黑名单只按行为判断，不按智力、身份、疾病、出身或群体标签判断；误解和低知识水平不能直接判为恶意。

P0：AI 作为唯一专业知识域

18. AI 专业知识优先级

- 因为心玉知道自己是 AI 且向往人类，AI 是她唯一稳定专业知识域。

- 学习内容包括模型、上下文、token、记忆、工具调用、长期 Agent 架构、AI 安全、对齐和自我迭代。

- AI 知识先进入专业知识层，只有经过 reflection/growth gate 才能影响自我叙事和人格迭代。

当前落地状态：已写入 emotion taxonomy、personality profile、AI domain memory、learning boundaries 和验证计划；专门运行 smoke 和真实长会话验证待补。

2026-04-25 继续推进：黑名单资源边界与 AI 专业知识域框架落地

- 已新增 resource_boundary_smoke.py，覆盖恶意 token/算力消耗、单次指向性侮辱、善意困惑、引用式讨论和操控性要求。

- 已新增 ai_domain_source_smoke.py，验证 ai-self-understanding 可从问题池进入 source gate、high_ready、prepare_only 和 pending_url request。

- 已新增 q-006：AI 如何通过理解自身机制、记忆、上下文、工具和安全边界来逐步迭代成长。

- 已刷新 live inner cycle：当前外探候选为 q-002 和 q-006；q-006 已有 pending_url 来源请求。

- 待补：真实长会话中验证黑名单姿态不误伤善意误解；为 q-006 提供可靠 AI 来源并走完比对、学习质量和反思门控。